关于新增地方政府专项债券存续期信息

公开的说明

我局对新增地方政府专项债券存续期信息进行公开，情况说明如下：

## 开封市老旧小区创文改造建设项目 一般债券

根据市《联审联批会议纪要》（[2019]22号）和市创文办工作部署，市住建局承担了2019年开封市老旧小区创文整治工作任务，并委托开封市新宋风建设投资有限公司代建。项目概算总投资10500万元，2019年11月开工，2019年12月完工并验收通过。

项目实施期间，为满足国家对我市创建全国文明城市验收要求，突出整治重点，增加改造深度，结合创文办的总体部署，将备案立项的193个小区缩减为120个小区,减少73个小区。同时，为着力破解“八需八难”问题，市创文办要求围绕劳动路农贸市场和工农农贸市场周边扩大整治范围，将不在创文整治范围的17个小区纳入到本项目范围内，本次创文改造项目共计137个小区。该项目施工总量8523.05万元；竣工日期：2019.12.20；完成投资额约8500万元。

## 内顺城路（明伦街--北门）项目 一般债券

2020年河南省政府一般债券（一期）安排用于内顺城路（明伦街-北门）项目0.1亿元，截止2021年年底已支出0.0998亿元，项目实施进度为已完工。

## 内顺城路（大南门--小南门，含瓮城）项目 一般债券

2020年河南省政府一般债券（一期）安排用于内顺城路（大南门-小南门，含瓮城）项目0.15亿元，截止2021年年底已支出0.1460亿元，项目实施进度为已完工。

## 内顺城路（汴京路--曹门）项目 一般债券

2020年河南省政府一般债券（一期）安排用于内顺城路（汴京路-曹门）项目0.15亿元、截止2021年年底已支出0.1475亿元，项目实施进度为已完工。

## 内顺城路（曹门-明伦街）项目 一般债券

2020年河南省政府一般债券（一期）安排用于内顺城路（曹门-明伦街）项目0.15亿元，截止2021年年底已支出0.1493亿元，项目实施进度为已完工。

## 铁塔公园与河大之间隔离水系工程项目 一般债券

2021年河南省政府一般债券（三期）安排用于铁塔公园与河大之间隔离水系工程项目0.15亿元，截止2021年年底已支出0.0798亿元，项目实施进度为已完工。

## 内顺城路（明伦街-北门）栈道绿地贯通工程项目 一般债券

2021年河南省政府一般债券（三期）安排用于内顺城路（明伦街-北门）栈道绿地贯通工程项目0.3亿元，截止2021年年底已支出0.2045亿元，项目实施进度为已完工。

## 内顺城路（明伦街-北门）栈道绿地贯通工程项目 一般债券

2021年河南省政府一般债券（十期）安排用于内顺城路（明伦街-北门）栈道绿地贯通工程项目0.15亿元，截止2021年年底已支出0.15元，项目实施进度为已完工。

## 内顺城路（中山路-明伦街）道路建设项目 一般债券

2021年河南省政府一般债券（十期）安排用于内顺城路（中山路-明伦街）道路建设项目0.25亿元，截止2021年年底已支出0.1802亿元，项目实施进度为已完工。

## 开封市鼓楼区内顺城路迎宾门至大南门段周边棚户区改造项目 专项债券

2020年河南省棚改专项债（一期）项目计划总投资 3.99亿元，项目范围：内顺城路迎宾门至大南门段规划道路红线内国有土地上房屋集建筑物，截至2021年底已支出1亿元，项目拆迁安置工作已完成，暂无收益

## 开封市鼓楼区自由路东段南光明街周边棚户区改造项目 专项债券

2020年河南省棚改专项债（二期）-2020年河南省政府专项债券（三十六期）安排用于开封市鼓楼区自由路东段南光明街周边棚户区改造项目3亿元，截至2021年底已支出3亿元，项目拆迁安置工作正在进行中，暂无收益。

## 开封市阳光湖周边棚户区改造项目 专项债券

2020年河南省棚改专项债券（一期）-2020年河南省政府专项债券（三十五期）1亿元，调整使用2020年河南省交通基础设施专项债券（四期）-2020年河南省政府专项债券（三十九期）2.33亿元，调整使用2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债三期-2020年河南省政府专项债券（二十六期）1亿元，2021年河南省棚改专项债券（九期）-2021年河南省政府专项债券（四十期）5亿元，共计9.33亿元安排用于开封市阳光湖周边棚户区改造项目，截至2021年底已支出6.11亿元，项目拆迁安置工作正在进行中，暂无收益。