开封市既有住宅加装电梯工作实施意见

（征求意见稿）

为适应经济社会发展，应对人口老龄化问题，提升既有住宅居住品质，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、《河南省物业管理条例》、《关于城市既有住宅加装电梯的指导意见》（豫建〔2018〕126号）、《开封市电梯安全管理办法》（政府令2017第1号）等法律法规规定，结合本市实际，制定本意见。

一、适用范围

本市行政区域内国有建设用地上已建成投入使用、具有合法权属证明的地面四层及以上多业主、未设置电梯、具备加装条件的既有住宅，且加装电梯在原产权建设红线范围内的适用本意见。

单一产权住宅、别墅及已列入房屋征收范围或拆迁计划的既有住宅，不适用本意见。

非住宅既有建筑加装电梯可参照本意见执行。

二、加装原则

既有住宅加装电梯坚持“业主自愿、社区引导、充分协商、保障安全、依法监管”的原则，以单元为单位进行实施，以因地制宜、方便生活、公平合理、团结互助、文明和谐为出发点，有序推进既有住宅加装电梯工作。

三、职责分工

市政府成立开封市既有住宅加装电梯工作领导小组,负责统筹领导既有住宅加装电梯工作。由分管副市长任组长，市政府分管副秘书长和市住房和城乡建设局局长任副组长, 市住房和城乡建设局、发展和改革委员会、财政局、自然资源和规划局、城市管理局（城市综合执法局）、市场监督管理局、气象局、人民防空办公室、消防救援支队、公积金管理中心、通信管理办公室及供电、供水、供气、供热、有线电视等相关部门和单位分管领导为成员。领导小组办公室设在市住房和城乡建设局，负责全市既有住宅加装电梯的政策制定、统筹协调等工作。各成员单位依据工作职责与分工，做好相应环节的行业指导、监督管理、受理投诉、政策咨询以及管理程序、配套政策制定等工作。

各县（区）政府是既有住宅加装电梯工作的具体组织实施主体，并成立既有住宅加装电梯工作领导小组及其办公室，领导小组办公室设在各县（区）住建部门，负责辖区范围内既有住宅加装电梯的具体政策落实、审批监管、协调推进等工作。

县（区）住建、发改、财政、消防、城管（综合执法）、国动、气象、市场监管、资源规划、公积金管理等部门应按照简化、便民、高效的原则，根据各自职责分工，做好既有住宅加装电梯的审查审批、监督管理、技术解释、咨询服务及受理投诉等工作。

街道办事处（乡镇人民政府）负责既有住宅加装电梯的政策宣传、动员指导、组织实施、矛盾协调等工作。

社区居民委员会（村民委员会）协助街道办事处（乡镇人民政府）开展既有住宅加装电梯的政策宣传、协议公示、意见收集、异议调解等工作。

供电、供水、供气、供热、光纤通信、有线电视等相关管线单位涉及既有住宅加装电梯工作的，负责管线及其他配套设施的现场踏勘、迁移改造等工作。

四、实施主体

既有住宅加装电梯应由本单元同意加装电梯的所有业主作为申请人，负责组织协调意见统一、方案制定、协议签订、工程报建、设备采购、工程实施、维护管理等相关工作。同意加装电梯的所有业主可书面委托 1— 3 名业主或业主委员会（物业管理委员会）、原产权单位、原建设单位、电梯安装企业、物业服务人、代建单位等作为实施主体代理上述工作。代理人应当与委托人签订委托协议，明确双方的权利义务。申请人作为建设单位承担相应法律法规规定的责任和义务。

五、资金筹措

既有住宅加装电梯所需资金及运行使用、维护管理资金，可以从下列渠道筹集：

（一）由加装电梯业主按照“谁受益、谁出资”以及所在楼层受益大小等因素，协商确定分摊比例，共同出资；

（二）既有住宅加装的电梯取得各县（区）住建部门出具的《联合审查会议纪要》后，业主可以申请提取使用本人及配偶或其子女名下的住房公积金（仅限提取需个人分摊部分的金额）；

（三）已缴存房屋专项维修资金的小区，应当由加装电梯所在单元房屋专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并应当经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意，可以申请使用出资业主分账户中的维修资金；使用后的分户账面余额不应低于应当归集额度的 30%；

（四）鼓励金融机构加大对既有住宅加装电梯的信贷支持力度；支持各类金融租赁、融资租赁企业等社会资本通过“企业投资、受益业主付费”等方式参与既有住宅加装电梯工作；

（五）市、县（区）财政对既有住宅加装电梯可以给予资金补贴，补贴比例、标准分别由市、县（区）财政部门制定。

（六）其他合法资金来源。

六、实施程序

（一）形成决议。既有住宅需要加装电梯的，申请人应当征求所在单元全体业主意见，经本单元房屋专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并应当经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意。拟占用业主专有部分的，还应征得该专有部分的业主同意。专有部分面积，按照房产证或不动产权证记载的建筑面积计算；建筑物总面积，按照前项的统计总和计算。

业主人数，按照专有部分的数量计算，一个专有部分按一人计算。同一买受人拥有一个以上专有部分的，按一人计算。总人数，按前项的统计总和计算。

（二）签订协议。 申请人就加装电梯充分协商达成一致后， 应签订同意加装电梯项目协议和承诺书，协议需明确加装电梯工程费用的估算及其筹集方案，以及电梯建成后所有权归属、加装电梯投入使用后运行维修费用（检验检测、电费、保养、维修、更新、管理、保险等费用）分担方案、电梯运行维护保养委托方案等内容。

（三）制定方案。申请人委托具有相应资质的设计单位在查阅资料、现场踏勘基础上编制符合建筑设计、结构安全、消防安全、电气安全、环境保护、管线迁改、防雷和特种设备等相关规范、标准的既有住宅加装电梯方案。

（四）协议公示。社区居民委员会（村民委员会）负责组织公示，应在拟加装电梯小区公示栏和拟加装电梯单元出入口处就加装电梯方案和加装电梯项目协议进行公示，公示期不少于7天。

公示期内收到实名制书面异议的，可由业主间自行协商解决。协商不成的，所在街道办事处（乡镇人民政府）、社区居民委员会（村民委员会）应组织调解，也可以委托业主委员会（物业管理委员会）、人民调解组织和其他社会组织等进行协调，促使相关业主在平等协商基础上自愿达成调解协议。对于公示情况，由社区居民委员会（村民委员会）形成公示报告。公示期间无实名制书面异议或有异议经协商解决的，社区居民委员会（村民委员会）对加装电梯项目协议和公示报告予以盖章确认。业主异议无法通过协调解决的，可依法通过民事诉讼途径解决。

既有住宅加装电梯方案和加装电梯项目协议按本意见规定公示期满，经街道办事处（乡镇人民政府）及社区居民委员会（村民委员会）分别调解后相关利害关系人仍未能达成一致意见，申请加装电梯的业主如有下列情形之一的，社区居民委员会（村民委员会）对加装电梯项目协议和公示报告予以盖章确认：有1名以上（含1名，下同）经专业机构评估认定为失能的人员；有2名以上年满七十周岁或1名以上年满八十周岁的老年人；有1名以上视力残疾或肢体残疾达到三级以上的残疾人。上述失能人员、老年人、残疾人证明材料由社区居民委员会（村民委员会）负责核验，医保部门、公安机关、民政部门、残联组织等应予指导和协助。

（五）施工图审查。既有住宅加装电梯方案经业主充分协商、公示认可后，申请人委托具有相应资质的设计单位按改建工程进行施工图设计，并按照规定将施工图送具备相应资格的施工图审查机构审查。

（六）联合审查。施工图审查合格后，申请人向所在县（区）住建部门提出加装电梯的申请，并提供以下材料：

1.相关业主身份证、房屋权属证明复印件；

2.代理人身份证或组织机构代码证、授权委托书；

3.经社区居民委员会（村民委员会）盖章的加装电梯申请表、加装电梯项目协议和公示报告；

4.加装电梯设计方案文本一式两份（总平面图、楼层平面图、立面图、剖面图）及相关文字说明；

5.施工图设计文件审查意见；

6.设计、施工、监理单位的资质证明材料及相应的委托设计、施工、监理合同；

7.联合审查所需的其他资料。

所在县（区）住建部门应在15个工作日内组织召集建筑、结构、设备等方面的专家和辖区资源规划、市场监管、城管（综合执法）、消防、气象、街道办事处（乡镇人民政府）、社区居民委员会（村民委员会）、相关业主代表等以及有关管线单位对拟加装电梯项目进行现场踏勘和技术评估。现场踏勘和技术评估结束后，召开联合审查会议，并根据审查情况出具《联合审查会议纪要》和《加装电梯项目联审通过通知单》。申请人依据《加装电梯项目联审通过通知单》到县（区）建设工程质量、安全监督部门和特种设备安全监督管理部门依法办理《建设工程安全施工措施审查备案表》、《工程质量监督登记备案表》和《特种设备安装告知书》。申请人未取得《建设工程安全施工措施审查备案表》、《工程质量监督登记备案表》和《特种设备安装告知书》，不得进行加装电梯项目施工。

加装电梯涉及绿化道路迁移和电力、通讯、供水、雨水、污 水、燃气、热力管线移位及其他配套设施项目改造的，改造费用 据实结算，统一纳入改装费用管理，相关单位应明确迁改价格标准，开通绿色通道，根据联合审查意见，予以优先办理。

经联合审查同意的加装电梯项目，视为符合办理建设用地规划许可和建设用地审批手续情形，不再办理建设用地规划许可和建设用地审批手续；视为符合法律、法规关于办理建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证情形，不再办理建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。

（七）工程施工。申请人应当委托具有相应资质的施工单位、 工程监理单位进行施工和监理，签订书面委托施工合同和委托监理合同。施工单位应严格按照施工图设计文件和施工场地打围规范进行施工，对施工质量安全、地下管线保护和文明施工负责。施工过程中各责任主体应接受建设工程质量安全监督部门和特种设备安全监督管理部门的质量安全监督。各职能部门应对工程施工履行监管责任，发现问题，及时通知申请人、施工单位整改。

申请人应对既有住宅加装电梯施工过程安全生产、文明施工负总责，设计、施工、监理单位和电梯企业等按有关法律法规规定负相应责任。

（八）联合验收。工程竣工后，申请人应组织设计、施工、监理单位和电梯企业等对加装电梯工程进行竣工验收。为简化程序，提高效率，竣工验收时各区县（区）住建部门应同时组织辖区资源规划、城管（综合执法）、市场监管、建设工程质量监督、消防、气象、街道办事处（乡镇人民政府）、社区居民委员会（村民委员会）等单位参与并出具联合验收意见。

（九）使用登记。申请人对符合安全使用要求的电梯，按照有关规定向负责特种设备安全监督管理的部门申请办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应置于该电梯的显著位置。

（十）资料归档。工程结束后，申请人应及时将加装电梯工程竣工资料整理归档，并移交相应城建档案馆单独建档留存。

七、相关要求

（一）安全要求。申请人应委托具有相应资质的单位进行设计、施工、监理。必要时需进行地质勘察、建筑结构安全性鉴定。既有住宅加装电梯应符合《中华人民共和国特种设备安全法》以及相关标准和安全技术规范的要求，由具有相应资质的单位制造、安装、修理和维护保养，安装前应将拟进行的电梯安装情况书面报告特种设备安全监督管理部门，投入使用前应经特种设备检验检测机构监督检验合格，取得检验合格报告后方可投入使用；未经监督检验合格的，不得投入使用，不得办理使用登记。

既有住宅加装电梯不应改变原有建筑主体结构形式，加装电梯安装方案符合建筑设计、结构安全、消防安全、环境保护、电气安全、气象防雷和特种设备等相关规范、标准，不影响既有住宅的整体性安全。

电梯井道的土建工程必须符合建筑工程质量要求,申请人应组织勘察、设计、施工、监理及电梯安装等单位对电梯井道的土建工程进行质量验收，达到设计、安全、消防、防雷等技术要求后，电梯安装单位方可进场施工。

室外加装的电梯投入使用后，使用人或使用单位应按照相关规定对电梯井道的防雷设施进行防雷检测，达到防雷技术要求。

加装电梯涉及地下人防工程的，应报县人防部门审查相关技术资料。

（二）规划设计要求。鼓励采用装配式钢结构设计方案，相关技术标准、规范应执行《河南省既有居住建筑加装电梯技术标准》（DBJ41/T207-2018）。既有住宅加装电梯后的建筑立面应与原住宅立面整体风格协调统一；加装电梯应尽量减少占用现状绿化带及道路，减少对相邻业主通风、采光、日照、通行等产生不利影响；加装电梯应严格控制候梯厅及入户连廊等面积，不得擅自增加、增设与加装电梯无关的建筑面积，对违反相关要求的，由城管执法等部门按照有关规定进行处罚。

八、协调机制

街道办事处（乡镇人民政府）、社区居民委员会（村民委员会）、业主委员会（物业管理委员会）、原房改售房单位、物业服务人等应对既有住宅加装电梯工作予以协助。相关当事人对既有住宅加装电梯项目协商不成的，可充分发挥社区治理工作机制作用，由社区居民委员会（村民委员会）组织调解；相关当事人拒绝社区居委会调解或经调解仍未达成一致意见的，所在地街道 办事处（乡镇人民政府）可以根据相关当事人申请，召开协调会组织调解，社区居民委员会（村民委员会）和街道办事处（乡镇人民政府）应当对调解情况进行记录。

业主之间发生争议，可向基层人民调解组织和其他社会组织请求调解，基层人民调解组织和其他社会组织应依法组织调解； 业主认为因加装电梯侵犯其民事权益而提出经济赔偿等要求的，由业主之间协商解决，协商不成的，通过法律途径解决。

九、保障措施

（一）既有住宅加装电梯增加的建筑面积，不计入容积率，不再征收地价款，不再补缴市政基础设施配套费、防空地下室易地建设费及其他相关行政事业性收费。既有住宅加装的电梯不再 办理不动产登记手续。不动产因租赁、转让、继承或者受遗赠等权利转移时，加装电梯权利和义务一并转移。

（二）加装电梯实施财政补贴的部分不计入固定资产。

（三）对已经依法办理相关施工手续的既有住宅加装电梯工程，其它单位和相关业主应当提供必要的施工便利，不得阻挠、扰乱、破坏施工。

（四）特种设备安全监督管理部门应提供有资质的既有住宅 加装电梯制造、安装、改造、修理单位名单等信息，向社会公布，方便群众自主选择。特种设备安全监督管理部门应加强对既有住宅加装电梯制造、安装、改造、修理单位的监督管理。

（五）既有住宅加装电梯所有权人为电梯使用单位，负责加装电梯的日常使用和运行管理，也可委托物业服务人具体实施。加装电梯的使用、维护保养、检验检测、安全评估及相关监督管理应按照《开封市电梯安全管理办法》的相关规定执行。

（六）各县（区）应当设立既有住宅加装电梯联合受理窗口，公布办事流程图和受理电话，建立报批手续联合审查制度，方便申请人办理电梯加装手续。社区居民委员会（村民委员会）应当明确专人负责既有住宅加装电梯工作。既有住宅加装电梯的工作经费应列入各县（区）同级财政。

（七）各县（区）可以将既有住宅加装电梯工作统筹纳入本辖区老旧小区改造、无障碍设施改造计划，综合实施管线迁移、绿化迁改、场地预留等施工，避免重复施工造成浪费。

（八）既有住宅加装的电梯鼓励安装具备运行参数采集、信息网络传输、自动报警、实时通话等功能的智慧电梯系统，按照规定配备统一接口，并向相关政府职能部门开放。

本意见自公布之日起施行。各县（区）可结合实际，根据本意见制定本县（区）既有住宅加装电梯实施细则。